Meridian

系统需求说明文档

v2.0  ·  Phase 1

| 版本 | v2.0（基于 v1.0 实现差距分析与 Phase 1 扩展） |
| --- | --- |
| 基础版本 | meridian_requirements_v1.0.0.docx |
| 状态 | 草稿 |
| 关联文档 | 架构示意图 · 日志规范 · 附件 A |
| 范围 | v1.0 遗留修复 + Web GUI 界面层（Phase 1） |

# Part A  v1.0 实现差距核实与修复计划

本章节基于 requirements-gap-analysis v1.0 对当前代码库（Meridian-main）的逐项核实结果，确认哪些差距属实、哪些需要补充说明，并标注各项进入 v2.0 的修复优先级。

## A.1  差距核实结果总览

经逐项核对源代码，gap analysis 文档整体准确，以下为补充核实说明：

| # | 类别 | 差距项 | 核实结论 | v2 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通信 | Hub↔agentapi 使用 TCP 而非 Unix Socket | ✅ 确认。formatAgentEndpoint() 返回 http://127.0.0.1:${port}，agentapi-client 已支持 unix endpoint 但未被调用 | P1 应修复 |
| 2 | 数据模型 | socket_path 为 URL 非 /tmp/*.sock | ✅ 同上，属同一问题的数据层体现 | P1 随 #1 一并修复 |
| 3 | Slash/生命周期 | 无 /detach 命令 | ✅ 确认。InstanceManager.detach() 已实现，未在 slash-handler.ts 中暴露，Intent 枚举也无 detach | P2 |
| 4 | Slash/生命周期 | /restart 语义与文档不符 | ✅ 确认。/restart 调用 rebuild-restart.sh（服务级重启），而 InstanceManager.restart() 是实例级重启，两者未对齐 | P2 |
| 5 | Interface | 仅 Long Polling，无 Webhook 生产切换 | ✅ 确认。bot.ts 仅 bot.start()，无 Webhook 路由/配置 | P1 生产必备 |
| 6 | 回传策略 | 长文本未以文件发送 | ✅ 确认。sendLongTextInChunks() 拆成多条 sendMessage，未生成 .txt/.md 文件 | P2 |
| 7 | 回传策略 | Agent 输出文件未纳入 HubResult | ✅ 确认。buildResult() 系列方法硬编码 attachments:[]，通道基础设施存在但结果构建未填充 | P2 |
| 8 | 可观测性 | 按 thread_id 查会话历史无实现 | ✅ 确认。verify_logs.sh 仅支持按 trace_id，无 thread_id 维度查询脚本或 API | P2 |
| 9 | 可观测性 | 操作审计日志未独立成体系 | ✅ 确认。操作日志混入通用 Pino 日志，无独立审计模块/文件/API | P3 |
| 10 | 补充项 | /detach 意图缺失于 IntentSchema | ⬆️ Gap analysis 未单独列出：IntentSchema（types.ts）无 detach，导致 HubMessage 无法携带 detach 意图，需同步更新 Zod schema | P1 同 #3 |
| 11 | 补充项 | 文档 §6.3 命令列表与实现不同步 | ⬆️ 文档仅列 6 条 Slash 命令，实现有 /restart /update /model /mupdate；文档需同步更新，不影响功能 | 文档维护 |
| 12 | 补充项 | Webhook 切换缺少 WEBHOOK_URL 配置项 | ⬆️ config.ts 无 WEBHOOK_URL / WEBHOOK_PORT 等环境变量定义，仅添加 Webhook 路由不够，需同时补全配置层 | P1 同 #5 |

## A.2  修复优先级说明

| 优先级 | 定义 | 对应差距项 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 生产可用性与协议合规的前提条件；必须在 v2.0 发布前完成 | #1/#2（Unix Socket）、#5/#12（Webhook）、#3/#10（detach schema） |
| P2 | 功能完整性；已有基础设施，补全即可；建议 v2.0 一并交付 | #4（restart 语义）、#6（长文本文件）、#7（附件输出）、#8（thread_id 查询） |
| P3 | 可观测性增强；独立成体系有价值，但不阻塞核心功能 | #9（审计日志独立模块） |
| 文档 | 文档与实现对齐，不涉及代码改动 | #11（Slash 命令列表同步） |

## A.3  各 P1/P2 项修复规格

### A.3.1  Unix Socket IPC（#1 #2）

目标：Hub ↔ agentapi 通信从 TCP 切换为 Unix Domain Socket，与文档 §4、§13 一致。

- 修改 InstanceManager.spawnInternal()：将 formatAgentEndpoint(port) 替换为 formatAgentSocketPath(threadId)，生成路径 /tmp/agentapi-{threadId}.sock

- agentapi spawn 参数从 --port={port} 改为 --socket={socketPath}（agentapi CLI 已支持）

- 注册表中 socket_path 字段存入 Unix socket 文件路径，如 /tmp/agentapi-claude_01.sock

- AgentAPIClient.connect() 已支持 unix:// 或裸路径的 parseEndpoint()，无需改动

- killInternal() 中清理 socket 文件的逻辑已存在（socket_path.startsWith("/") 判断），与新路径格式兼容

- 废弃 allocateAvailablePort() 及 portAllocator 注入点（保留接口用于测试注入，默认实现改为 socket path 生成）

### A.3.2  Webhook 生产切换（#5 #12）

目标：Interface Layer 支持 Long Polling（开发）和 Webhook HTTPS（生产）双模式，启动时由环境变量决定。

- config.ts 增加 WEBHOOK_URL（可选）、WEBHOOK_PORT（默认 443）、WEBHOOK_SECRET_TOKEN（可选）

- interface/index.ts：若 WEBHOOK_URL 存在，使用 bot.start({ webhook: ... })；否则 Long Polling

- 添加 /webhook 路由（Node.js https.Server 或 express/fastify 轻量中间件），处理 Telegram 推送

- README 补充 Webhook 部署说明

### A.3.3  /detach 命令与 Intent 枚举（#3 #10）

目标：将 detach 能力从 InstanceManager 内部接口升级为用户可用的 Slash 命令。

- types.ts：IntentSchema 增加 "detach" 枚举项

- slash-handler.ts：添加 /detach [thread=<thread_id>] 命令解析，返回 intent: "detach"

- HELP_MESSAGE 更新，加入 /detach 说明

- router.ts：routeByIntent() 增加 case "detach" → handleDetach()，调用 instanceManager.detach()

- /status 命令响应中显示当前会话绑定状态（方便用户决定是否 detach）

### A.3.4  /restart 语义对齐（#4）

目标：区分「实例级重启」与「服务级重建」两种操作，分别通过不同命令暴露。

- 保留 /restart：维持现有语义——触发 rebuild-restart.sh 进行 Meridian 服务级重建重启，重命名描述为「重建并重启 Meridian 服务」

- 新增 /reboot thread=<thread_id>：调用 InstanceManager.restart(threadId)，实现文档 §8.3 描述的「kill + spawn，保持 thread_id」语义

- slash-handler.ts 增加 /reboot 命令，types.ts IntentSchema 增加 "reboot" 枚举

- router.ts 增加 handleReboot() → instanceManager.restart()

### A.3.5  长文本以文件发送（#6）

目标：内容超过 4096 字符时，以 .txt 文件发送，而非分段 sendMessage。

- result-sender.ts：sendResult() 中将 sendLongTextInChunks() 替换为 sendContentAsFile()

- sendContentAsFile()：将 textBody 写入临时文件（/tmp/meridian-{traceId}.txt），调用 sendDocumentWithRetry() 发送，发送后删除临时文件

- 阈值保持与 Telegram 限制一致：TELEGRAM_TEXT_LIMIT = 4096

### A.3.6  Agent 输出文件纳入 HubResult（#7）

目标：Agent 生成的代码文件、diff、报告等可被识别并作为 Telegram 文件消息发送。

- 定义输出文件约定：agentapi task result 中 files[] 或 agentapi 工作目录中明确输出的文件列表

- router.ts：buildResult()、buildCompletionResultForThread()、buildProgressResultForThread() 改为接受 attachments 参数

- handleRun() 在收到 agentapi 回复后，解析 files 字段（若存在）填充 HubResult.attachments

- result-sender.ts 已实现 sendDocument()，无需改动

### A.3.7  按 thread_id 查会话历史（#8）

目标：提供脚本（或轻量 CLI）支持按 thread_id 查询该线程下所有指令与结果的历史记录。

- user_scripts/query_thread.sh <thread_id>：从 Pino 结构化日志中 grep + jq 过滤 thread_id 字段，输出时间线摘要

- 输出格式：timestamp | trace_id | intent | status | content_preview

- 可选：hub/server.ts 提供 GET /query?thread_id=xxx 的轻量 HTTP API（仅内部访问）

# Part B  v2.0 新功能需求：Web GUI 界面层

在保持 Telegram 作为主控渠道不变的前提下，v2.0 引入 Web GUI 作为第二个 Interface 客户端，实现「手机浏览器可访问操作」并与 Telegram 会话深度集成。

## B.1  需求背景与目标

| 目标维度 | 说明 |
| --- | --- |
| 可访问性 | 操作者可在任意位置通过手机浏览器（Safari / Chrome）打开 Web GUI，无需 SSH 或专用 App |
| 实时可视 | Web GUI 提供 Agent 实例的终端输出实时流（pane_bridge 模式下的 tmux 内容），取代纯文本 Telegram 回传 |
| Telegram 集成 | Telegram 消息中可直接附带「打开 GUI」链接或按钮，点击即跳转到当前 attach 实例的可视界面 |
| 双渠道统一 | Web GUI 与 Telegram 共用同一套 Hub Core 和实例管理器，不新建独立调度路径 |
| 安全 | Web GUI 通过 Token 鉴权，仅允许授权操作者访问，不暴露匿名接口 |

## B.2  架构概述

Web GUI 作为新的 Interface 客户端，与现有 Telegram Interface 并列，两者均通过 Unix Socket IPC 连接 Hub Core：

| 架构定位 | 操作者浏览器 ↔ HTTPS ↔ Web Interface Layer ↔ Unix Socket IPC ↔ Hub Core ↔ agentapi 实例 |
| --- | --- |

Web Interface Layer 包含三个子模块：

- HTTP 服务器：提供静态前端资源 + REST API + WebSocket 服务，监听 WEB_GUI_PORT（默认 3000）

- 认证中间件：验证 Bearer Token（WEB_GUI_TOKEN），拦截未授权请求

- IPC 代理：将浏览器请求转换为 HubMessage 通过 Unix Socket 发送，将 HubResult 转换为 HTTP/WebSocket 响应

## B.3  功能规格

### B.3.1  实例概览面板

打开 Web GUI 首页，展示当前所有活跃 Agent 实例的概览：

- 实例列表：thread_id、agent_type、mode、status、created_at

- 每行可点击进入该实例的详情/终端视图

- 「spawn 新实例」按钮（对应 /spawn 命令，支持选择 type 和 mode）

- 自动轮询刷新（每 5 秒）或 WebSocket 推送实时状态

### B.3.2  实例终端视图

点击某个 pane_bridge 模式实例后进入终端视图：

- 通过 WebSocket 订阅 Hub 的 SSE 转发流，实时展示该实例的输出内容

- 终端渲染使用 xterm.js（MIT 许可），支持 ANSI 转义序列和颜色

- 支持滚动历史（最多 10000 行）

- 输入框：可向当前实例发送文本指令（对应 run intent）

- 操作按钮：Kill（/kill）、Reboot（/reboot）、Detach（/detach）

### B.3.3  bridge 模式实例视图

bridge 模式实例（无终端输出）进入简化视图：

- 显示实例元数据（status、agent_type、working_dir、pid）

- 显示最近一条 HubResult 内容（从 Hub 轮询或 WebSocket 推送）

- 输入框：发送指令

- 操作按钮：Kill、Reboot

### B.3.4  Telegram Deep Link 集成

核心功能：Telegram 消息中可附带可点击链接，点击即在手机浏览器中打开当前 attach 实例的 Web GUI。

实现方案：

- Web GUI 访问地址：https://{WEB_GUI_HOST}:{WEB_GUI_PORT}/?thread={thread_id}&token={WEB_GUI_TOKEN}

- Telegram 消息增强：在 spawn 成功、attach 成功、task_completed 等事件的回传消息中，附加 Inline Keyboard 按钮「🖥 打开 GUI」，按钮链接指向上述 URL

- Token 传递方式：WEB_GUI_TOKEN 嵌入 URL query parameter，浏览器打开后通过该 token 完成鉴权，无需额外登录步骤

- 手机浏览器优化：前端页面采用响应式设计，针对移动端屏幕优化布局（垂直滚动、大字体、触摸友好的按钮尺寸）

### B.3.5  鉴权规格

| 属性 | 规格 |
| --- | --- |
| 鉴权方式 | Bearer Token（单一静态 token，由 WEB_GUI_TOKEN 环境变量配置） |
| Token 传递 | HTTP Header（Authorization: Bearer <token>）或 URL query param ?token=<token>（仅用于 Telegram deep link） |
| 会话维持 | 浏览器 sessionStorage 存储 token，刷新后自动重用 |
| 失败响应 | HTTP 401，前端展示「请提供访问令牌」提示 |
| HTTPS | 生产环境必须 HTTPS（配合 Nginx 反代或 Let's Encrypt）；开发可 HTTP |
| 多用户 | Phase 1 仅支持单 token（单 Owner），多用户权限隔离推至 Phase 2 |

## B.4  Telegram 界面增强

为支持 Web GUI Deep Link 集成，Telegram Interface Layer 需以下增强：

### B.4.1  Inline Keyboard 按钮

| 触发场景 | 附加按钮 | 按钮行为 |
| --- | --- | --- |
| spawn 成功回传 | 🖥 打开 GUI | 打开该 thread_id 的 Web GUI 终端视图 |
| attach 成功回传 | 🖥 打开 GUI | 打开当前 attach 的实例的 Web GUI |
| task_completed 事件 | 🖥 查看结果 | 打开该 thread_id 的 Web GUI 结果视图 |
| agent_error 告警 | 🔄 Reboot ❌ Kill | 直接触发 /reboot 或 /kill 操作（callback query） |

Callback Query 处理：bot.ts 注册 callbackQuery 处理器，接收按钮点击事件，转换为对应的 HubMessage 并通过 IPC 发送，结果回传至 Telegram。

### B.4.2  /gui 命令

新增 /gui [thread=<thread_id>] 命令，直接回复当前 attach 实例的 Web GUI 链接（适用于忘记链接的场景）。

## B.5  终端输出流规格（WebSocket Bridge）

pane_bridge 模式下，tmux pane 的内容需通过 WebSocket 实时推送到浏览器：

| 层次 | 实现方式 |
| --- | --- |
| 数据源 | tmux pipe-pane 已将 pane 输出写入 /var/log/hub/pane-{threadId}.log（现有实现） |
| Hub 侧推送 | Web Interface Server 用 fs.watch() 或 tail -f 监听对应 pane log 文件，新增内容通过 WebSocket 推送 |
| 协议 | WebSocket，消息格式：{ type: "output", thread_id, chunk: "..." } |
| 历史回放 | 连接建立时发送最近 N 行历史（从 pane log 文件读取） |
| 断线重连 | 前端自动重连（指数退避，最多 10 次） |
| bridge 模式 | 无 pane log；改为订阅 Hub 的 task_completed / monitor 事件推送 |

## B.6  前端技术选型

| 模块 | 选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 框架 | Vanilla JS + Web Components 或 Preact | 轻量，无构建工具依赖，适合单文件 bundle 内联于 HTML |
| 终端渲染 | xterm.js v5.x（MIT） | 成熟的浏览器终端渲染库，支持 ANSI 颜色、滚动、resize |
| 样式 | Tailwind CSS CDN（或 MVP.css） | CDN 引入，零构建配置，移动端友好 |
| WebSocket | 浏览器原生 WebSocket API | 无需第三方库 |
| 打包 | esbuild 单次构建 或 纯 HTML/JS（无构建） | 生产构建可选；开发阶段支持纯静态文件服务 |

部署方式：Web Interface Server 直接 serve 静态文件（src/web/public/）；不需要独立前端构建 CI。

## B.7  配置项（新增环境变量）

| 变量名 | 类型 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| WEB_GUI_ENABLED | boolean | false | 是否启动 Web GUI 服务器 |
| WEB_GUI_PORT | number | 3000 | Web GUI HTTP 服务监听端口 |
| WEB_GUI_HOST | string | （必填） | Web GUI 对外访问的主机名或 IP，用于生成 Telegram Deep Link URL |
| WEB_GUI_TOKEN | string | （必填） | 访问鉴权 Token，建议随机生成 32 位 hex 字符串 |
| WEB_GUI_HTTPS | boolean | false | 是否启用 HTTPS（需配合 TLS_CERT_PATH / TLS_KEY_PATH） |
| TLS_CERT_PATH | string | （可选） | TLS 证书文件路径，WEB_GUI_HTTPS=true 时必填 |
| TLS_KEY_PATH | string | （可选） | TLS 私钥文件路径，WEB_GUI_HTTPS=true 时必填 |
| WEBHOOK_URL | string | （可选） | Telegram Webhook HTTPS 地址；若设置则切换为 Webhook 模式（从 P1 修复项合并） |
| WEBHOOK_PORT | number | 443 | Webhook 接收服务监听端口 |
| WEBHOOK_SECRET_TOKEN | string | （可选） | Telegram Webhook 安全校验令牌 |

## B.8  新增 Slash 命令汇总（v2.0 完整命令集）

| 命令 | 格式示例 | 说明 | 新增/变更 |
| --- | --- | --- | --- |
| /spawn | /spawn type=claude mode=bridge | 拉起新 Agent 实例 | 已有 |
| /kill | /kill thread=claude_01 | 关闭并销毁指定实例 | 已有 |
| /status | /status thread=claude_01 | 查询实例当前状态 | 已有 |
| /attach | /attach thread=claude_01 | 将当前会话绑定到已有实例 | 已有 |
| /detach | /detach [thread=claude_01] | 解除当前会话与实例的绑定，不关闭实例 | v2.0 新增（P1） |
| /list | /list | 列出所有活跃实例及其状态 | 已有 |
| /restart | /restart | 重建并重启 Meridian 服务（服务级） | 已有（语义澄清） |
| /reboot | /reboot thread=claude_01 | 重启指定 Agent 实例（kill+spawn，保持 thread_id） | v2.0 新增（P2） |
| /model | /model thread=claude_01 type=codex | 切换指定实例的 Agent 类型 | 已有 |
| /update | /update [on¦off] [interval=30] | 切换/配置监控进度推送 | 已有 |
| /mupdate | /mupdate [thread=claude_01] | 手动触发一次进度更新 | 已有 |
| /gui | /gui [thread=claude_01] | 回复当前 attach 实例的 Web GUI 链接 | v2.0 新增 |
| /help | /help | 显示命令帮助 | 已有（需更新内容） |

## B.9  Non-Goals（v2.0 明确不包含）

- 多用户权限隔离（推至 Phase 2）

- Web GUI 的 Agent 代码编辑器功能（仅查看/控制，不编辑代码）

- Cursor GUI 和 Antigravity GUI 集成（待其 API 公开）

- Email / Nostr 等其他渠道接入（Phase 1 后续）

- Memory Layer 与 Credential Layer（Phase 2）

- Mobile App（PWA 或 Native）——手机浏览器访问满足 Phase 1 需求

# Part C  v2.0 交付范围与验收标准

## C.1  交付范围汇总

| 编号 | 模块 | 交付内容 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| C-01 | Hub ↔ agentapi 通信 | Unix Socket IPC 替代 TCP，socket_path 从 URL 改为 /tmp/*.sock 路径 | Part A P1 |
| C-02 | Interface / Telegram | Webhook 模式支持，WEBHOOK_URL 等配置项，Long Polling 保持兼容 | Part A P1 |
| C-03 | Slash / Intent | /detach 命令，IntentSchema 增加 detach；/reboot 命令，IntentSchema 增加 reboot | Part A P1/P2 |
| C-04 | Router | handleDetach()、handleReboot() 路由处理，buildResult() 支持 attachments 填充 | Part A P2 |
| C-05 | ResultSender | 长文本改为 .txt 文件发送，Agent 输出文件通过 attachments 发送 | Part A P2 |
| C-06 | 可观测性 | query_thread.sh 脚本，支持按 thread_id 查询会话历史 | Part A P2 |
| C-07 | Web Interface Server | HTTP/WebSocket 服务器，鉴权中间件，IPC 代理，静态文件 serve | Part B |
| C-08 | Web GUI 前端 | 实例概览面板、终端视图（xterm.js）、bridge 实例视图、响应式移动端布局 | Part B |
| C-09 | WebSocket 终端桥 | pane log 文件监听 → WebSocket 推送，历史回放，bridge 模式事件推送 | Part B |
| C-10 | Telegram Deep Link | spawn/attach/task_completed 回传消息附加 Inline Keyboard「打开 GUI」按钮 | Part B |
| C-11 | Callback Query 处理 | agent_error 告警按钮（Reboot / Kill），/gui 命令 | Part B |
| C-12 | 配置层 | 所有新增环境变量（WEB_GUI_*、WEBHOOK_*、TLS_*）纳入 config.ts 并更新 .env.example | Part A+B |

## C.2  验收标准

| 编号 | 验收场景 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| V-01 | Unix Socket IPC | spawn 一个 claude bridge 实例，netstat/lsof 中无新 TCP 连接出现，/tmp/agentapi-claude_01.sock 文件存在，/status 命令返回正常 |
| V-02 | Webhook 模式 | 设置 WEBHOOK_URL 启动，Telegram 发消息可正常收到回复；切回 Long Polling 模式同样可用 |
| V-03 | /detach | spawn → attach → /detach，再发消息返回「无 attach 实例」错误；再次 /attach 后恢复正常 |
| V-04 | /reboot | /reboot thread=claude_01，thread_id 保持不变，pid 更新，实例可接受新指令 |
| V-05 | 长文本以文件发送 | Agent 返回超 4096 字符内容时，Telegram 收到 .txt 文件消息而非多条文字消息 |
| V-06 | 输出文件附件 | Agent 生成代码文件后，Telegram 收到对应文件消息（文件名保留） |
| V-07 | thread_id 查询 | 执行 query_thread.sh claude_01，输出包含该线程下所有指令的时间线 |
| V-08 | Web GUI 访问 | 手机浏览器打开 https://{host}:{port}/?token=xxx，显示实例列表，无报错 |
| V-09 | Web GUI 终端视图 | 点击 pane_bridge 实例，终端实时显示 Agent 输出；在输入框发送指令后 Agent 收到并执行 |
| V-10 | Telegram Deep Link | spawn 成功回传消息中出现「🖥 打开 GUI」按钮；点击后在手机浏览器打开对应实例的 GUI 页面 |
| V-11 | 告警按钮 | Monitor 检测到 agent_error 时，Telegram 告警消息中含「Reboot」和「Kill」按钮，点击后执行对应操作 |
| V-12 | /gui 命令 | /gui 或 /gui thread=claude_01 回复包含可点击的 Web GUI 链接 |

## C.3  Phase 2 预留接口

以下设计决策在 v2.0 中预留扩展点，不需实现但需注意不引入冲突：

- 多用户 Token：WEB_GUI_TOKEN 设计为单值，Phase 2 扩展为 token → user_id 映射表，鉴权中间件接口保持不变

- 多渠道 Interface：Web Interface 与 Telegram Interface 共用 IPC 协议（HubMessage），Email/Nostr 接口可复用同一接入模式

- Memory Layer hook：HubMessage 结构中 payload 已有 reply_to 字段，Memory Layer 可通过该字段绑定上下文，无需改动核心协议

- 审计日志模块（P3）：操作类事件（spawn/kill/attach/detach/reboot）的日志字段已包含完整上下文；Phase 2 可抽取独立 audit 写入器，不需改动现有日志调用

--- Meridian · 系统需求说明 v2.0 · 草稿 ---