Meridian × A2A

协议对齐研发工作说明书

版本 v1.0 2026年3月

# 1. 背景与目标

Meridian 目前是一个基于 Unix Socket + JSON IPC 的私有调度总线。随着 Agent 矩阵规模扩大，每接入一个新 Service 都需要定制集成代码，维护成本线性增长。

本次改造目标是将 Meridian 的 ServiceRegistry 和外部接入协议对齐 Google A2A（Agent2Agent）标准，使得任何实现了 A2A Server 接口的 Service 都能零摩擦接入，Meridian 本身的核心能力（Telegram 控制、spawn/kill/monitor、人机接口）完全保留。

💡 核心原则：A2A 是协议，Meridian 是实现了该协议的控制平面。改造是增量的，不是重写。

# 2. 现有架构分析

## 2.1 当前 ServiceRegistry 机制

现有代码（src/hub/service-registry.ts）已经有 intent → socket_path 的映射机制：

ServiceEndpoint { service?: string // 服务标识符 socket_path: string // Unix Socket 路径 intents: string[] // 该服务处理的 intent 列表 metadata?: Record<string> // 可扩展元数据 }

当 HubRouter 收到一个非内置 intent 时，会查 ServiceRegistry → 找到对应 socket_path → 用 sendIpcRequest 转发完整 HubMessage → 等待 HubResult 返回。

这个机制已经是 A2A 思路的私有实现，改造量较小。

## 2.2 当前通信协议

| 层次 | 现状 | A2A 目标 |
| --- | --- | --- |
| 服务发现 | 静态配置（ENV 变量） | Agent Card（JSON 描述文件） |
| 通信协议 | Unix Socket + 私有 JSON | JSON-RPC 2.0 over HTTP/Socket |
| 能力声明 | intents 字符串数组 | Agent Card skills 字段 |
| 消息格式 | HubMessage/HubResult | A2A Task/TaskResult（外层包装） |
| 动态注册 | 不支持 | Service 启动时自动注册 |

## 2.3 内置 Intent 不受影响

以下内置 intent 由 HubRouter 直接处理，与 A2A 改造无关，完全保留：

run ¦ terminal_input ¦ spawn ¦ restart ¦ reboot ¦ kill status ¦ list ¦ list_models ¦ switch_model ¦ detail attach ¦ detach ¦ gui ¦ monitor_update ¦ monitor_manual_update

A2A 层只处理非内置 intent，即转发给外部 Service 的请求。

# 3. 改造范围与分工

## 3.1 改造范围

| 模块 | 改造内容 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| ServiceEndpoint 类型 | 增加 agent_card 字段 | P0 |
| ServiceRegistry | 支持按 skill name 解析 | P0 |
| HubRouter.dispatchToService | 增加 A2A 消息包装层 | P0 |
| 动态注册 API | 新增 /register-service HTTP 端点 | P1 |
| Agent Card 验证 | 启动时拉取并缓存 Agent Card | P1 |
| OpenClaw 接入层 | 实现 A2A Client 调用 Meridian | P1 |
| CORD A2A Server | CORD 暴露 A2A Server 端点 | P2 |

## 3.2 不改动的部分

- Telegram 接口层（interface/）— 完全保留

- Monitor 模块（monitor/）— 完全保留

- Web GUI（web/）— 完全保留

- 内置 intent 处理逻辑（HubRouter 中的 handle* 方法）— 完全保留

- IPC 底层通信（shared/ipc.ts）— 保留，A2A 在其上做包装

- 现有 CORD 的内部运作机制 — 完全保留，仅对外增加 A2A Server 端点

# 4. P0 任务详细说明

## 4.1 扩展 ServiceEndpoint 类型

在 src/types.ts 的 ServiceEndpointSchema 中增加 agent_card 字段：

// src/types.ts export const AgentCardSkillSchema = z.object({ id: z.string().min(1), name: z.string().min(1), description: z.string().optional(), intents: z.array(z.string().min(1)).default([]), tags: z.array(z.string()).default([]), }); export const AgentCardSchema = z.object({ name: z.string().min(1), description: z.string().optional(), version: z.string().optional(), skills: z.array(AgentCardSkillSchema).default([]), url: z.string().optional(), }); export const ServiceEndpointSchema = z.object({ service: z.string().min(1).optional(), socket_path: z.string().min(1), intents: z.array(z.string().min(1)).default([]), // 保留兼容 agent_card: AgentCardSchema.optional(), // 新增 metadata: z.record(z.string(), z.unknown()).optional() });

向后兼容：agent_card 为 optional，未提供 agent_card 的 Service 继续用 intents 数组路由，行为不变。

## 4.2 ServiceRegistry 支持 Agent Card 解析

在 src/hub/service-registry.ts 中，register() 方法在注册时同时索引 agent_card.skills[].intents：

register(rawEndpoint: ServiceEndpoint): ServiceEndpoint { const endpoint = ServiceEndpointSchema.parse(rawEndpoint); const serviceId = endpoint.service ?? endpoint.socket_path; this.unregister(serviceId); this.endpointsByService.set(serviceId, endpoint); // 原有 intents 索引（保留） for (const intent of endpoint.intents) { this.serviceByIntent.set(intent, serviceId); } // 新增：从 agent_card.skills 中提取 intents for (const skill of endpoint.agent_card?.skills ?? []) { for (const intent of skill.intents) { this.serviceByIntent.set(intent, serviceId); } } return endpoint; }

## 4.3 dispatchToService 增加 A2A 包装

在 src/hub/router.ts 中，dispatchToService 在转发前将 HubMessage 包装成 A2A Task 格式，收到响应后解包：

private async dispatchToService( endpoint: ServiceEndpoint, message: HubMessage ): Promise<HubResult> { const a2aTask = { jsonrpc: '2.0', method: 'tasks/send', id: message.trace_id, params: { id: message.trace_id, message: { role: 'user', parts: [{ type: 'text', text: JSON.stringify(message) }] } } }; const raw = await sendIpcRequest<object, A2AResponse>( endpoint.socket_path, a2aTask ); return this.unwrapA2AResponse(raw, message); }

# 5. P1 任务详细说明

## 5.1 动态服务注册 API

在 HubServer 上增加一个 register_service intent（或 HTTP 端点），允许 Service 在启动时主动注册自己，不再需要在 ENV 中静态配置：

// Service 启动时发送注册请求 { 'intent': 'register_service', 'payload': { 'content': JSON.stringify({ service: 'cord-project-a', socket_path: '/tmp/cord-a.sock', agent_card: { ... } }) } }

对应地增加 unregister_service intent，Service 退出时主动注销，Meridian 的 ServiceRegistry 实时更新。

## 5.2 OpenClaw → Meridian 接入

OpenClaw 通过 Meridian 的 Unix Socket 发送标准 HubMessage，Meridian 的角色不变（仍是调度中枢）。OpenClaw 需要实现一个轻量 Meridian Client：

// OpenClaw 侧的 Meridian Client（伪代码） async function callMeridian(intent, target, content) { const message = { trace_id: randomUUID(), thread_id: target, actor_id: 'openclaw', intent: intent, target: target, priority: 5, mode: 'bridge', reply_channel: { channel: 'web', chat_id: 'openclaw:1' }, payload: { content, attachments: [] } }; return await sendIpcRequest(MERIDIAN_SOCKET, message); }

# 6. 验收标准

| # | 验收条件 | 对应任务 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 带 agent_card 的 Service 注册成功，intent 路由正常 | 4.1 + 4.2 |
| 2 | 未带 agent_card 的旧格式 Service 注册和路由不受影响 | 4.1 |
| 3 | A2A 包装后 dispatchToService 能正确收发消息 | 4.3 |
| 4 | Service 动态注册/注销后，ServiceRegistry 实时更新 | 5.1 |
| 5 | OpenClaw 通过 Meridian Client 成功触发一个 CORD 任务 | 5.2 |
| 6 | 所有现有测试套件通过（无回归） | 全部 |

# 7. 里程碑

| 阶段 | 内容 | 预期工时 |
| --- | --- | --- |
| M1 | P0：类型扩展 + ServiceRegistry + dispatchToService 包装 | 1-2 天 |
| M2 | P1：动态注册 API + 现有测试全绿 | 1 天 |
| M3 | P1：OpenClaw Client + 端到端联调 | 1-2 天 |
| M4 | P2：CORD 暴露 A2A Server 端点 | 1-2 天 |