MERIDIAN × A2A

协议对齐 · 研发 Task Spec

含测试方案 & Dispatch 策略

版本 v1.0  ·  2026年3月

# 0. 文档概述与目标

本 Task Spec 基于《Meridian Service Onboarding Protocol v1.0》与《Meridian × A2A 协议对齐研发工作说明书 v1.0》两份文档编制，面向承接本次改造任务的研发工程师。文档包含：

- 各子任务的详细交付物定义

- 完整测试方案（单元 / 集成 / 端到端）

- Dispatch 策略（worker 数量、串并行、session 策略）

| 💡 原则 | A2A 是协议，Meridian 是实现了该协议的控制平面。改造是增量的，不是重写。所有内置 intent、Telegram 接口、Monitor 模块、Web GUI 均不受影响。 |
| --- | --- |

# 1. Task 拆解总览

按优先级分为 P0（核心路径，必须首先完成）、P1（动态能力，紧随其后）、P2（扩展接入）三层。

| Task ID | 优先级 | 模块 | 交付物 | 预期工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | P0 | src/types.ts | AgentCardSchema + 扩展 ServiceEndpointSchema | 0.5d |
| T-02 | P0 | service-registry.ts | register() 支持 agent_card.skills 索引 | 0.5d |
| T-03 | P0 | router.ts | dispatchToService A2A 包装层 + unwrapA2AResponse | 1d |
| T-04 | P1 | router.ts / hub-server | register_service / unregister_service intent 处理 | 1d |
| T-05 | P1 | openclaw/ | Meridian Client 轻量实现 | 1d |
| T-06 | P2 | cord/ | CORD 暴露 A2A Server 端点 | 1.5d |

# 2. P0 任务详细说明

## T-01  扩展 ServiceEndpoint 类型

### 交付物

在 src/types.ts 中新增 AgentCardSkillSchema、AgentCardSchema，并在 ServiceEndpointSchema 中增加可选字段 agent_card。

// src/types.ts — 新增类型定义

export const AgentCardSkillSchema = z.object({

id: z.string().min(1),

name: z.string().min(1),

description: z.string().optional(),

intents: z.array(z.string().min(1)).default([]),

tags: z.array(z.string()).default([]),

});

export const AgentCardSchema = z.object({

name: z.string().min(1),

description: z.string().optional(),

version: z.string().optional(),

url: z.string().optional(),

skills: z.array(AgentCardSkillSchema).default([]),

});

// ServiceEndpointSchema 新增字段（向后兼容，optional）

agent_card: AgentCardSchema.optional(),

| ⚠️ 兼容性 | agent_card 字段必须为 optional。未提供 agent_card 的旧格式 Service 继续通过原有 intents 数组路由，行为不变。 |
| --- | --- |

### 验收标准

- 新类型能被 zod parse 正确校验有效/无效输入

- ServiceEndpointSchema 带/不带 agent_card 均可解析成功

- 导出类型供 registry 和 router 消费

## T-02  ServiceRegistry 支持 Agent Card 解析

### 交付物

在 src/hub/service-registry.ts 的 register() 方法中，在保留原有 intents 索引的基础上，额外从 agent_card.skills[].intents 中提取并写入 serviceByIntent map。

// service-registry.ts — register() 新增段落

// 原有 intents 索引（保留，不删除）

for (const intent of endpoint.intents) {

this.serviceByIntent.set(intent, serviceId);

}

// 新增：从 agent_card.skills 提取 intents

for (const skill of endpoint.agent_card?.skills ?? []) {

for (const intent of skill.intents) {

this.serviceByIntent.set(intent, serviceId);

}

}

### 验收标准

- 注册含 agent_card 的 Service 后，其 skills 中所有 intent 均可被路由命中

- 旧格式 Service 注册后路由行为与改造前一致（无回归）

- 同一 intent 被两处声明时，后注册者覆盖（与原有逻辑保持一致）

## T-03  dispatchToService 增加 A2A 包装层

### 交付物

在 src/hub/router.ts 的 dispatchToService 方法中，转发前将 HubMessage 包装成 A2A tasks/send 格式；收到响应后调用 unwrapA2AResponse 解包，恢复 HubResult。

// router.ts — A2A 包装

const a2aTask = {

jsonrpc: '2.0',

method: 'tasks/send',

id: message.trace_id,

params: {

id: message.trace_id,

message: {

role: 'user',

parts: [{ type: 'text', text: JSON.stringify(message) }]

}

}

};

const raw = await sendIpcRequest<object, A2AResponse>(

endpoint.socket_path, a2aTask

);

return this.unwrapA2AResponse(raw, message);

### unwrapA2AResponse 逻辑要求

- 若 raw 已是 HubResult 格式（含 trace_id + status），直接返回

- 若 raw 是标准 A2A TaskResult，提取 result.output 映射到 HubResult.content

- 若解包失败，返回 status=error 的 HubResult，不抛出

# 3. P1 任务详细说明

## T-04  动态服务注册 API

### 交付物

在 HubRouter 中新增对 register_service 和 unregister_service intent 的处理分支，使 Service 可在运行时自主注册/注销，无需依赖 ENV 静态配置。

// HubRouter — 处理 register_service

case 'register_service': {

const payload = JSON.parse(message.payload.content);

const endpoint = ServiceEndpointSchema.parse({

service: payload.service,

socket_path: payload.socket_path,

agent_card: payload.agent_card,

});

this.serviceRegistry.register(endpoint);

return hubResult(message, 'success', 'Service registered');

}

case 'unregister_service': {

const { service } = JSON.parse(message.payload.content);

this.serviceRegistry.unregister(service);

return hubResult(message, 'success', 'Service unregistered');

}

### 注册消息格式（Service 侧发送）

{

trace_id: '<uuid>',

thread_id: 'register',

actor_id: 'cord-project-alpha',

intent: 'register_service',

target: 'global',

priority: 5,

mode: 'bridge',

reply_channel: { channel: 'web', chat_id: 'service:cord-project-alpha' },

payload: {

content: JSON.stringify({ service, socket_path, agent_card }),

attachments: []

}

}

### 验收标准

- Service 动态注册后，新 intent 路由立即生效

- Service 注销后，对应 intent 路由被清除，后续请求返回 error

- 并发注册场景下 serviceByIntent map 不出现竞态

## T-05  OpenClaw Meridian Client

### 交付物

在 OpenClaw 侧实现一个轻量 callMeridian 函数，通过 Meridian 的 Unix Socket 发送标准 HubMessage，并接收 HubResult。

// openclaw/meridian-client.ts

export async function callMeridian(

intent: string,

target: string,

content: string

): Promise<HubResult> {

const message: HubMessage = {

trace_id: randomUUID(),

thread_id: target,

actor_id: 'openclaw',

intent,

target,

priority: 5,

mode: 'bridge',

reply_channel: { channel: 'web', chat_id: 'openclaw:1' },

payload: { content, attachments: [] }

};

return sendIpcRequest(MERIDIAN_SOCKET, message);

}

### 验收标准

- callMeridian('coding', 'cord-project-alpha', '...') 能成功触发 CORD 任务

- 超时（>60s）场景下 client 侧抛出可处理的 error，不挂起

# 4. P2 任务详细说明

## T-06  CORD 暴露 A2A Server 端点

### 交付物

在 CORD 的进程启动脚本中创建 Unix Socket 服务端，监听 tasks/send 请求，并在处理完成后返回标准 HubResult。CORD 内部运作机制不变，仅对外增加此接入层。

// cord/a2a-server.ts — 伪代码

const server = net.createServer((socket) => {

socket.on('data', async (data) => {

const req = JSON.parse(data.toString());

if (req.method !== 'tasks/send') return;

const hubMsg = JSON.parse(req.params.message.parts[0].text);

const result = await cord.executeTask({

content: hubMsg.payload.content,

intent: hubMsg.intent,

trace_id: hubMsg.trace_id,

});

socket.end(JSON.stringify({

trace_id: hubMsg.trace_id,

thread_id: result.thread_id,

source: 'claude',

status: 'success',

content: result.summary,

attachments: [],

timestamp: new Date().toISOString(),

}));

});

});

server.listen('/tmp/cord-alpha.sock');

| ⚠️ 禁止行为 | Service 不得直接向用户发 Telegram 消息。所有输出必须通过 HubResult 返回给 Meridian，由 Meridian 统一转发。 |
| --- | --- |

# 5. 测试方案

## 5.1 测试分层总览

| 层次 | 范围 | 工具 | 运行时机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元测试 | 类型 schema、registry 索引逻辑、unwrap 函数 | Jest / vitest | 每次 commit |
| 集成测试 | HubRouter dispatch + A2A 包装完整链路 | Jest + mock socket | PR 合并前 |
| 端到端测试 | OpenClaw → Meridian → CORD 全链路 | 真实进程 + 本地 socket | 里程碑验收 |
| 回归测试 | 所有现有测试套件 | CI 全量运行 | 每次 push |

## 5.2 单元测试用例

### T-01 类型校验

- 有效 AgentCardSchema 能被 parse 成功

- 缺少 name 字段时 parse 抛出 ZodError

- skills 为空数组时合法

- ServiceEndpointSchema 无 agent_card 时仍可 parse（向后兼容）

### T-02 ServiceRegistry 索引

- 注册含 agent_card 的 endpoint，getByIntent('coding') 命中该 service

- 注册旧格式 endpoint（无 agent_card），getByIntent('legacy') 命中该 service

- 两种格式混合注册后路由均正确

- 注销后 getByIntent 返回 undefined

### T-03 unwrapA2AResponse

- 输入已是 HubResult 格式 → 直接返回原对象

- 输入是 A2A TaskResult 格式 → 正确映射为 HubResult

- 输入格式非法 → 返回 status=error 的 HubResult，不抛出

## 5.3 集成测试用例

### HubRouter + A2A 包装链路

// 测试场景：intent 路由到外部 Service，包装/解包正确

it('dispatches A2A task and returns HubResult', async () => {

// 1. 注册一个 mock A2A Server（监听临时 socket）

const mockServer = createMockA2AServer('/tmp/test-svc.sock');

registry.register({

service: 'test-svc',

socket_path: '/tmp/test-svc.sock',

agent_card: { name: 'test-svc', skills: [{ id: 's1', name: 'S1',

intents: ['test_intent'] }] }

});

// 2. 发送 HubMessage，intent=test_intent

const result = await router.dispatch(makeHubMsg('test_intent'));

// 3. 验证 mock server 收到了合法的 tasks/send 请求

expect(mockServer.lastRequest.method).toBe('tasks/send');

// 4. 验证返回的 HubResult status=success，trace_id 一致

expect(result.status).toBe('success');

expect(result.trace_id).toBe(mockMsg.trace_id);

});

### 动态注册/注销

- 发送 register_service → ServiceRegistry 实时更新 → 后续 dispatch 命中

- 发送 unregister_service → 路由被清除 → 后续 dispatch 返回 error

## 5.4 端到端测试（验收用例）

| # | 验收条件 | 期望结果 |
| --- | --- | --- |
| E2E-1 | 带 agent_card 的 Service 注册，intent 路由 | status=success，intent 正确命中 |
| E2E-2 | 旧格式 Service 注册（无 agent_card） | 路由行为与改造前一致 |
| E2E-3 | A2A 包装后 dispatchToService 收发 | trace_id 不变，content 正确解包 |
| E2E-4 | Service 动态注册/注销，ServiceRegistry 实时更新 | 注册后即可路由；注销后路由消失 |
| E2E-5 | OpenClaw 触发一个 CORD 任务，全链路 | CORD 执行完毕，HubResult 回流 OpenClaw |
| E2E-6 | 所有现有测试套件通过（无回归） | CI 全绿，0 failure |

## 5.5 错误场景专项测试

| 场景 | 触发方式 | 期望 status |
| --- | --- | --- |
| Service 执行失败 | mock server 返回 error HubResult | error |
| Service 60s 无响应 | mock server 挂起，等待超时 | timeout |
| 长任务先返回 partial | mock server 先返回 partial，再返回 success | partial → success |
| Service 崩溃断开 | mock server 强制关闭 socket | error（不挂起） |
| 收到未知 intent | 发送 intent=unknown_xyz | error，说明不支持 |
| HubResult schema 非法 | mock server 返回空对象 {} | error（unwrap 保护） |

# 6. Dispatch 策略

## 6.1 Worker 数量

各任务的建议分配如下：

| Task | Worker 数 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| T-01（类型扩展） | 1 | 单文件改动，无并发必要 |
| T-02（Registry） | 1 | 依赖 T-01 类型完成后接手，串行最安全 |
| T-03（Router 包装） | 1 | 核心链路，需深度理解上下文，单 worker 专注 |
| T-04（动态注册 API） | 1 | 可与 T-03 并行（不同文件），建议同一 worker 顺序完成 |
| T-05（OpenClaw Client） | 1 | 独立模块，可与 T-04 并行（不同 repo） |
| T-06（CORD A2A Server） | 1 | 独立进程，并行开发，最后联调 |

| 📌 建议 | P0 三个任务（T-01 → T-02 → T-03）串行，单 worker 完成后统一验收；P1 的 T-04 和 T-05 可并行给两个 worker；P2 的 T-06 独立并行。 |
| --- | --- |

## 6.2 串行 vs 并行

| 阶段 | 任务 | 执行方式 | 依赖关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 (P0) | T-01 → T-02 → T-03 | 串行 | T-02 依赖 T-01 类型；T-03 依赖 T-02 registry |
| M2 (P1前半) | T-04 | 紧接 M1，串行 | 依赖 M1 全绿 |
| M2 (P1后半) | T-05 | 与 T-04 并行 | 仅依赖 Meridian socket 接口稳定 |
| M3 (P2) | T-06 | 独立并行 | 依赖 M1 稳定，不阻塞 M2 |
| M3 联调 | T-05 × T-06 × Meridian | 串行端到端 | 等 T-05、T-06 均完成 |

## 6.3 Session 策略

不同任务对 agent session 的继承/隔离需求不同：

| 任务 | Session 策略 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| T-01 | 新 Session | 类型文件改动独立，无需上下文继承 |
| T-02 | 继承 T-01 Session | 需要看到 T-01 已提交的类型定义，继承 context 避免重复加载文件 |
| T-03 | 继承 T-02 Session | 需要理解 registry 改动，继承保证对上下文的一致理解 |
| T-04 | 新 Session（fork from M1） | 基于 M1 合并后的代码库创建新 session，避免携带 WIP 上下文 |
| T-05 | 新 Session | 独立 repo / 模块，全新 session 减少干扰 |
| T-06 | 新 Session | CORD 代码库独立，新 session 隔离 |
| 联调（E2E） | 新 Session，注入完整上下文 | 从合并后 main 分支出发，注入各模块架构说明作为 context |

| ⚠️ 注意 | M1 完成并合并主干后，P1/P2 任务均应从最新 main 分支 checkout 新 session，不继承 WIP 分支上下文，避免引入未验收的中间状态。 |
| --- | --- |

## 6.4 并行执行示意图

时间线 ─────────────────────────────────────────────────────────────────▶

Worker-A [T-01: 类型] → [T-02: Registry] → [T-03: Router]

│

▼ M1 合并

Worker-A [T-04: 动态注册 API]

Worker-B [T-05: OpenClaw Client]

Worker-C [T-06: CORD A2A Server ─────────────────]

│

▼ M3 联调

All [端到端联调: E2E-5 全链路验证]

# 7. 里程碑与验收

| 里程碑 | 内容 | 工时 | 验收方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | T-01 + T-02 + T-03，P0 全部完成 | 1-2d | E2E-1/2/3 + 全量单元/集成测试通过 |
| M2 | T-04 动态注册 API + 现有测试全绿 | 1d | E2E-4 + CI 全绿 |
| M3-a | T-05 OpenClaw Client | 1d | 可调用 Meridian 发起请求 |
| M3-b | T-06 CORD A2A Server | 1.5d | CORD 能响应 tasks/send |
| M3-联调 | 端到端全链路联调 | 0.5d | E2E-5 全链路通过 |
| Final | 所有验收条件达成，无回归 | — | E2E-6 CI 全绿 |

# 8. 约束与风险

## 硬性约束

- 不允许修改 trace_id（响应的 trace_id 必须与请求相同）

- 不允许 Service 直接发 Telegram 消息，必须通过 HubResult 回流

- 不允许不返回响应（Meridian 等到超时视为违约）

- status 字段只接受 success / error / partial / timeout

## 风险提示

- 并发注册竞态：serviceByIntent 是 Map，JS 单线程安全；若引入多线程需加锁

- unwrap 兼容性：现有 Service 若直接返回 HubResult 而非 A2A 格式，unwrap 需做格式探测

- CORD socket 路径冲突：多 CORD 实例需各自独立 socket 路径，避免覆盖

# 9. 快速验收检查清单

| ✅ 完成以下所有检查项，本次改造即可视为验收通过。 |  |
| --- | --- |

- AgentCardSchema + ServiceEndpointSchema 扩展完成，zod 校验通过

- ServiceRegistry 注册含 agent_card 的 endpoint，intent 路由正确

- 旧格式 Service 路由不受影响（向后兼容）

- dispatchToService 发送 tasks/send 格式，Service 侧收到合法 A2A 请求

- Service 返回 HubResult，unwrap 后 trace_id 与请求一致

- 动态 register_service / unregister_service 实时生效

- OpenClaw callMeridian 成功触发 CORD 任务，HubResult 回流

- CORD A2A Server 启动后自动注册，退出时自动注销

- 所有错误场景均返回合法 HubResult（不静默失败）

- CI 全量测试套件无回归，E2E-1 至 E2E-6 全绿